Raportul de activitate

al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru  anul 2019

| Acţiuni | Subacțiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termenul de realizare (trimestru) | Costul acţiunii/sursa de finanţare | Responsabil | Nivel de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul gestionării și cercetării subsolului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Participarea la elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative/ instrucţiunilor. | 1.1.1. Definitivarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modul de efectuare a expertizei de stat a informaţiei geologice cu privire la subsol | Hotărâre de Guvern aprobată | Trimestrul I | Bugetul de stat | DG | Realizat parțial Proiectul elaborat și avizat a fost restituit MADRM de către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 31-06-2868 din 20.05.2019, pentru examinare suplimentară și definitivare, prin prisma avizului Centrului de Implementare a reformelor nr. 35-05-678 din 16.05.2019, care specifică faptul că Agenția trebuie să elaboreze Metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru toate serviciile prestate. (Metodologia menționată a fost planificată pentru elaborare în anul 2020) |
|  | 1.1.2. Elaborarea proiectului de modificare a hotărârii de Guvern nr.259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trimestrul IV | Bugetul de stat | DG. | ## Nerealizat ## A fost publicat anunțul privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a anexei ce țin de taxele (tarife) pentru efectuarea expertizei geologice de stat, dar stopat ca urmare avizului Centrului de Implementare a reformelor nr. 35-05-678 din 16.05.2019, care specifică că Agenția trebuie să elaboreze separat Metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru toate serviciile prestate. |
|  | 1.1.3. Elaborarea proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător | Legea modificată aprobată | Trimestrul III | Bugetul de stat | DG | Realizat Hotărârea Guvernului nr.602 din 4.12.2019 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. |
|  | 1.1.4. Elaborarea și înaintarea spre avizare proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1131 din 12.10.2016. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trimestrul IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat parțial Înaintate propuneri MADRM prin scr. nr.681/04 din 02.10.2019 Conform ordinului MADRM nr.162 din 20.06.2019 format grupul de lucru pentru elaborarea HG |
|  | 1.1.5.Elaborarea proiectului Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea și transmiterea informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informaţii privind subsolul | Instrucțiunea elaborată și aprobată ordinul MADRM | Trimestrul III | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat parțial Elaborat și remis spre avizare prin scrisoarea nr.64/04 din 24.01.2020 |
|  | 1.1.6. Modificarea Instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de substanțe minerale utile solide aprobată prin ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 8.05.2014 | Instrucțiune modificată | Trimestrul II | Bugetul de stat | DG. | Realizat Instrucțiunea a fost elaborată, avizată și remisă MADRM pentru aprobare, prin scris. nr 498/05 din 24.06.2019 |
|  | 1.1.7. Modificarea Instrucțiunii cu privire și clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale aprobată prin ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 8.05.2014 | Instrucțiune modificată | Trimestrul II | Bugetul de stat | DG | Realizat Instrucțiunea a fost elaborată, avizată și remisă MADRM pentru aprobare, prin scris. nr 498/05 din 24.06.2019 |
|  | 1.1.8. Aprobarea înregistrarea la Ministerul Justiţiei şi Publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, până la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase. | Ordin aprobat | Trimestrul I | Bugetul de stat | DFS | Realizat Ordin AGRM aprobat nr.11 din 17.04.2019, Monitorul oficial nr.159-161 din 3.05.2019 |
|  | 1.1.9. Elaborarea propunerilor pentru perfecționarea actelor normative în domeniul folosirii și protecției subsolului (în contextul participării în GL instituit prin Ordinul MADRM nr.161 din 20 iunie 2019 privind elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului nr.3/2009) | Proiect de modificare a legii elaborat | Trimestrul II-III | Bugetul de stat | DFS | Realizat remise MADRM, propuneri pentru modificarea și completarea Codului Subsolului nr.3/2009, (prin scrisoarea AGRM cu nr. 658/07 din 18.09.2019) |
| Obiectivul nr.2. Reglementarea activităților de utilizare a resurselor minerale utile |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Întocmirea şi eliberarea actului de confirmare a perimetrului geologic pentru atribuirea sectoarelor de subsol în folosință pentru cercetări geologice din contul mijloacelor financiare ale agentului economic | 2.1.1. Verificarea plenitudinii pachetului de documente prezentate de solicitant şi întocmirea actului de confirmare a perimetrului geologic. | Nr. pachetelor de documente verificate şi nr. perimetrelor geologice eliberate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 12 pachete cu documente verificate |
|  | 2.1.2 Studierea concluziei geologice şi a contractului de atribuire în folosință a sectorului de subsol solicitat | Nr. concluziilor şi contractelor studiate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 12 concluzii geologice 12 contracte de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol |
|  | 2.1.3 Întocmirea actului de confirmare a perimetrului geologic | Nr. actelor perimetrelor geologice eliberate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 12 acte de confirmare al perimetrelor geologice eliberate; |
|  | 2.1.4 Anularea/modificarea actului de confirmare a perimetrului geologic | Nr. actelor perimetrelor geologice | Trimestrul I-IV La solicitare |  | DG | Realizat 1 act al perimetrului geologic anulat la solicitarea beneficiarului |
| 2.2.Asigurarea calculării normativelor și compensarea cheltuielilor pentru lucrări de prospecțiune și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat | 2.2.1 Întocmirea tabelului cu calculul compensării cheltuielilor la atribuirea pentru valorificare industrială a zăcământului de substanţe minerale utile, explorat din contul mijloacelor bugetului de stat | Numărul tabelelor completate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DG | lipsa solicitărilor |
|  | 2.2.2 Întocmirea tabelului cu calculul compensării cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiune-evaluare, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat | Numărul tabelelor completate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 4 tabele completate |
| 2.3.Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere. | 2.3.1. Verificarea normativelor pierderilor de substanțe minerale utile prezentate și coordonarea acestora | Formulare cu normativele pierderilor coordonate, conform solicitărilor | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DFS | Realizat 77 de formulare a normativelor pierderilor coordonate |
| 2.4.Coordonarea proiectelor perimetrelor miniere, eliberarea actelor de confirmare a perimetrelor miniere precum şi anularea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare. | 2.4.1. Verificarea argumentării tehnico-economică a limitelor perimetrului minier conform suprafeţei şi adâncimii | Nr. actelor de confirmare a perimetrelor miniere eliberate şi anulate, Conform solicitărilor | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DFS | Realizat 11 acte de confirmare a perimetrelor miniere eliberate; 7 acte de confirmare a perimetrelor miniere anulate. |
|  | 2.4.2. Asigurarea extragerii raţionale a substanţelor minerale utile |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. Asigurarea protecţiei mediului înconjurător de influenţa nocivă a lucrărilor de extragere a substanţelor minerale utile |  |  |  |  |  |
| 2.5. Expertizarea documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea întreprinderilor de prelucrare şi construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile. | 2.5.1. Asigurarea extragerii depline şi complexe a substanţelor minerale utile de bază şi a celor secundare stratificate împreună | Avize de conformitate sau neconformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în domeniu | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | DFS | Realizat 9 proiecte de documentație tehnică supuse expertizei 4 proiecte de execuție privind extragerea până la adâncimea de 5 m., conform art.28 al Codului subsolului nr.3/2009 |
|  | 2.5.2. Asigurarea extragerii şi folosirii raţionale a rocilor de decopertare în procesul de exploatare a zăcămintelor |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.3. Asigurarea existenței planurilor de recultivare a terenurilor afectate de lucrări miniere cu depozitarea şi păstrarea stratului de sol fertil în conformitate cu cerinţele tehnico-normative în vigoare |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.4. Asigurarea respectării măsurilor privind protecţia subsolului şi mediului înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor |  |  |  |  |  |
| 2.6 Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei necesară pentru obținerea autorizaţiei de mediu pentru folosința specială a apei, coordonarea proiectării sondelor arteziene, coordonarea documentației tehnice pentru forarea și lichidarea sondelor arteziene | 3.1.1 Examinarea dosarelor parvenite prin intermediul ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei. | nr. dosarelor examinate, Avize generate | Trimestrul I-IV La solicitare conform termenilor stabiliţi de legislaţia în vigoare. | Bugetul de stat | DFS. | Realizat 68 dosare examinate, 68 avize eliberate: |
|  | 3.1.2 Examinarea solicitărilor privind proiectarea sondelor arteziene | nr. solicitărilor examinate, coordonări lor eliberate |  |  |  | Realizat 29 coordonări privind proiectarea sondelor arteziene |
|  | 3.1.3 Examinarea documentaţiei tehnice de proiect pentru forarea sondelor arteziene | proiecte coordonate |  |  |  | Realizat 34 coordonări a documentației tehnice de forare a sondelor arteziene 1 coordonare privind lichidarea |
|  | 3.1.4 Examinarea documentaţiei tehnice de proiect pentru lichidarea sondelor arteziene | proiecte coordonate |  |  |  |  |
| 2.7 Întocmirea concluziilor geologice şi prezentarea în termen către MADRM, pentru luarea deciziilor privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări geologice şi/sau valorificare industrială. | 2.7.1 Examinarea solicitărilor referitoare la folosirea sectoarelor de subsol pentru cercetare geologică sau extragerea substanțelor minerale utile. | solicitări examinate, răspunsuri întocmite | Trimestrul I-IV La solicitare conform termenilor stabiliţi de legislaţia în vigoare. | Bugetul de stat | DFS | Realizat 305 răspunsuri 38 concluzii geologice întocmite 19 acte întocmite, de cercetare a suprafeței zăcămintelor |
|  | 2.7.2 Examinarea materialelor textuale și grafice cu conținut geologic şi hidrogeologic pentru întocmirea concluziilor privind condițiile geologice, hidrogeologice, geomorfologice a sectoarelor de subsol, necesare la etapa luării deciziilor privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol pentru cercetare geologică și/sau extragerea substanțelor minerale utile. | concluzii geologice întocmite |  |  |  |  |
| 2.8. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile. | 2.8.1. Examinarea solicitărilor, informaţiilor rapoartelor geologice şi hidrogeologice, hărţilor cu conţinut geologic şi hidrogeologic şi alte materiale grafice, necesare pentru întocmirea listei sectoarelor de subsol care urmează a fi atribuite în folosinţă în bază de concurs; | Lista întocmită remisă MADRM spre aprobare, însoțită de concluzii geologice | Trimestrul I-IV La solicitare conform termenilor stabiliţi de legislaţia în vigoare. | Bugetul de stat | DFS | Realizat 12 sectoare de subsol propuse în lista sectoarelor care urmează a fi atribuite în folosinţă în bază de concurs; |
|  | 2.8.2 Examinarea materialelor cu conţinut geologic pentru întocmirea pachetelor de documentaţie geologică, necesare pentru desfăşurarea concursurilor pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile. | pachete de documentaţie geologică întocmite |  |  |  | Realizat 9 pachete de documentație geologică întocmite; |
|  | 2.8.3 Perfectarea materialelor necesare pentru organizarea concursurilor publice pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol | Şedinţe ale Comisiei de concurs organizate |  |  |  | Realizat 6 ședințe a Comisiei de concurs organizate |
|  | 2.8.4.Sistematizarea şi evidenţa Proceselor Verbale ale Şedinţelor Comisiei de concurs şi a documentaţiei de participare la concurs. | Procese Verbale întocmite |  |  |  | Realizat 6 Procese Verbale întocmite |
| 2.9. Întocmirea şi eliberarea avizelor cu privire la lipsa sau existenţa zăcămintelor de substanţe minerale utile pe teritoriile preconizate pentru construcţie. | 2.9.1. Verificarea corectitudinii pachetului de documente prezentate pentru avizare şi întocmirea avizelor privind coordonarea amplasării obiectelor de construcție | Nr. pachetelor de documente verificate Nr. avizelor eliberate | Trimestrul I-IV La solicitare | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat Examinate și verificate pachete de documente și întocmite 14 avize cu privire la lipsa sau existența zăcămintelor |
| Obiectivul nr.3. Monitorizarea efectuării lucrărilor de cercetări geologice, monitoringul proceselor geologice exogene periculoase și a apelor subterane |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Modernizarea rețelei de monitorizare a mediului | 3.1.1. Modernizarea reţelei de monitorizare a apelor subterane | 170 posturi automate de monitorizare a nivelului şi temperaturii apelor subterane instalate | Trimestrul IV | Bugetul de stat | DG | Realizat parțial Cu suportul proiectului SDC/ADA ,,Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova, Faza-01” a fost procurat echipament pentru monitorizare automată în 56 sonde. |
| 3.2.Dirijarea metodică a lucrărilor de explorări geologice a substanțelor minerale utile solide, lucrărilor hidrogeologice, geologo-inginerești, de cartare geologică şi monitoringul proceselor exogene geologice periculoase, monitoringul apelor subterane | 3.2.1 Avizarea, coordonarea, aprobarea proiectelor cu privire la efectuarea lucrărilor de prospecţiuni şi explorări geologice, (inclusiv a monitoringului stării subsolului, finanţate din bugetul de stat) | 2 proiecte coordonate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat Avizate și coordonate 2 proiecte și devize de cheltuieli pentru următoarele sarcini geologice: 1.Monitoringul proceselor geologice exogene periculoase; 2.Monitoringul apelor subterane în districtul bazinului hidrografic Nistru și districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. |
|  | 3.2.2 Examinarea, coordonarea, avizarea dărilor de seamă, rapoartelor geologice prezentate în urma rezultatelor lucrărilor de prospecţiuni şi explorări geologice | Numărul dărilor de seamă prezentate spre examinare | Trimestrul I-IV Conform solicitărilor | Bugetul de stat | DG | Realizat 4 dări de seamă examinate (2 dări de seamă cu privire la efectuarea monitoringului proceselor geologice exogene periculoase în r. Leova și mun. Chișinău); 2 dări de seamă cu privire la inventarierea sondelor exploatabile din raionul Orhei și Florești) |
| 3.3. Efectuarea analizei sistematice a gradului de cercetare geologică a teritoriului republicii și a stării bazei de materie primă minerale | 3.3.1 Completarea bazei de date digitale și a hărților GIS privind gradul de cercetare geologică a Republicii Moldova | numărul alunecărilor de teren digitalizate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Nerealizat Lipsa programelor GIS, |
|  | 3.3.2 Elaborarea notelor informative trimestriale referitor la derularea programelor de monitoring al apelor subterane și a monitorizării proceselor geologice exogene pe teritoriul Republicii Moldova; | 4 note informative elaborate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat 4 note informative privind monitorizarea proceselor geologice exogene 4 note informative privind monitorizarea apelor subterane. |
| 3.4. Organizarea şi asigurarea desfăşurării şedinţelor Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile larg răspândite (CSR). | 3.4.1. Înregistrează materialele geologice prezentate către CSR | Numărul cererilor înregistrate | La solicitare |  | DG | Realizat 11 cereri înregistrate |
|  | 3.4.2.Întocmirea contractului pentru efectuarea expertizei cu agentul economic | Numărul contractelor întocmite | La solicitare |  | DG | Realizat întocmite 13 contracte cu agenții economici |
|  | 3.4.3Întocmirea contractului cu experții geologici pentru efectuarea expertizei | Numărul contractelor întocmite | La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 18 contracte cu experții geologi |
|  | 3.4.4. Organizarea şedinţelor şi întocmirea proceselor verbale ale CSR | Numărul şedinţelor organizate | La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 5 ședințe organizate |
|  | 3.4.5.Eliberarea proceselor verbale | Numărul proceselor verbale eliberate | La solicitare | Bugetul de stat | DG | Realizat 24 procese-verbale eliberate |
| 3.5.Monitorizarea efectuării lucrărilor de cercetări geologice efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat | 3.5.1 Verificarea aplicării metodelor şi procedeelor raţionale şi eficiente de cercetare geologică a subsolului conform Proiectelor aprobate; | 12 acte verificate, nivelul realizare | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat verificate 9 acte ( 1 act - perioada ianuarie - aprilie care este egal cu 4 acte lunare și 8 acte lunare) |
|  | 3.5.2 Stabilirea veridicităţii determinării datelor obţinute, proprietăţilor rocilor, precum şi proceselor ce au loc în ele; |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 Verificarea integrităţii informaţiei obţinute, a documentaţiei geologice, probelor de roci, carotei, duplicatelor probelor; |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 Asigurarea prezentării în termen şi în volum deplin a rezultatelor veridice obţinute în urma efectuării lucrărilor de cercetări geologice. |  |  |  |  |  |
| 3.6.Întocmirea materialelor informative, răspunsurilor la solicitările ministerelor, întreprinderilor şi persoanelor fizice şi juridice | 3.6.1 Examinarea solicitărilor | Nr. materialelor geologice studiate Nr. răspunsurilor întocmite | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat În vederea întocmirii răspunsurilor la solicitările cu informații cu caracter geologic au fost studiate 65 rapoarte geologice. |
|  | 3.6.2 Întocmirea răspunsurilor conform actelor legislative și normative |  |  |  | DG DFS SFSIS | Realizat În urma solicitărilor și interpelărilor primite au fost întocmite și remise în strictă conformitate cu legislația în vigoare și termeni stabiliți DG -130 răspunsuri DFS – 305 răspunsuri SFSIS – 100 răspunsuri |
| Obiectivul nr.4: Programul de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru pentru perioada 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Identificarea zonelor de interacțiune a apelor de suprafață și subterane și evaluarea calității apei în zonele respective (Programul de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru pentru perioada 2017-2022) | 4.1.1. Elaborarea Studiului de prefezabilitate pentru implementarea proiectului „Identificarea zonelor de interacțiune a apelor de suprafață și subterane și evaluarea calității apei în zonele respective” | Nivelul de întocmire | Trimestrul II | Bugetul de stat | SFSIS | Nerealizat din motive financiare |
| 4.2. Codificarea corpurilor de apă de subterane (Programul de măsuri pentru implementarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru pentru perioada 2017-2022) | 4.2.1. Codificarea corpurilor de apă de subterane | Numărul corpurilor de apă | Trimestrul II | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat codificate 8 corpuri de apă subterană |
| Obiectivul nr.5: Dezvoltare bazei de materie primă |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Colaborarea internaţională | Semnarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul geoştiinţelor între Serviciul Geologic din China Ministerul Terenurilor și Resurselor Republica Populară Chineză și Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova | Memorandum semnat | Trimestrul III | Bugetul de stat | SFSIS | Nerealizat Propunerile pentru implementarea Memorandumului de înțelegere a fost prezentat, dar din partea Serviciului Geologic din China n-am primit nici un răspuns |
|  | Elaborarea propunerilor pentru implementarea Memorandumului de înțelegere | Proiectul elaborat | Trimestrul IV | Bugetul de stat |  |  |
| Obiectivul nr.6. Colectarea, înregistrarea și păstrarea informației privind subsolul |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Ţinerea Cadastrului de stat a zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile solide | 6.1.1. Verificarea, colectarea, analiza informațiilor din rapoartele geologice şi proceselor verbale | Nr. rapoarte-lor şi procese-lor verbale examinate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat Examinate 26 rapoarte geologice și procese-verbale în vederea completării cadastrului de stat a zăcămintelor și manifestărilor de substanțe minerale utile. |
|  | 6.1.2. Completarea şi ţinerea evidenţei paşapoartelor zăcămintelor de substanţe minerale utile solide. | 80 paşapoarte completate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat Completate 26 pașapoarte a zăcămintelor și manifestărilor de substanțe minerale utile. |
|  | 6.1.3.Completarea pașapoartelor al sondelor de monitorizare. | 60 paşapoarte completate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | DG | Realizat Completate 87 pașapoarte al sondelor de monitorizare. (proces definitivat pentru întreaga rețea de sonde de monitoring) |
| 6.2. Întocmirea balanţei rezervelor de s.m.u. p/u a.2018 conform dărilor de seamă de stat ale întreprinderilor miniere (formularul nr.5-gr, nr.6-gr şi 7 gr) | 6.2.1 Verificarea rapoartelor anuale Formularelor 5-gr, 6-gr și 7 gr conform cerințelor instrucțiunii | Balanța întocmită în termen, % completării balanței. Nr. rapoartelor, zăcămintelor luate la evidență | Trimestrul II | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat întocmită și aprobată balanța de stat a rezervelor de s.m.u. numărul rapoartelor verificate 5gr, 6gr – 131 formulare și 24 de rapoarte 7gr luate la evidență |
|  | 6.2.2 Întocmirea balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 Evidența rapoartelor 5-gr și 6-gr conform prevederilor legislației în vigoare |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 Elaborarea și completarea bazei de date a balanței de stat a rezervelor de ape subterane conform formularului 7gr |  |  |  |  |  |
| 6.3. Sistematizarea fişelor de evidenţă a sondelor şi izvoarelor | 6.3.1. Verificarea și primirea fișelor de evidență a sondelor de forare pentru apă | Nr. fișelor prezentate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat 9 fișe |
| 6.4.Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului | 6.4.1. corectitudinea și plenitudinea completării documentelor prezentate spre înregistrare | Nr. lucrărilor de cercetare geologică a subsolului înregistrate | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat 12 lucrări înregistrate |
|  | 6.4.2. verificarea lipsei datoriilor referitor la lucrările geologice, înregistrate în anii precedenți |  |  |  |  |  |
| 6.5. Luarea în primire, verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă geologice pentru stocarea permanentă în Fondul de stat de informaţii privind subsolul. | 6.5.1. verificarea corectitudinii materialelor geologice prezentate pentru păstrare permanentă | Numărul dărilor de seamă examinate și primite în Fond | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat recepționate 24 rapoarte geologice |
|  | 6.5.2. evidența dărilor de seamă geologice prezentate în Fond și întocmirea fișei de Catalog |  |  |  |  |  |
| 6.6.Evidenţa, păstrarea, restaurarea şi eliberarea dărilor de seamă geologice în folosinţă persoanelor interesate,la solicitare. | 6.6.1. păstrarea, restaurarea materialelor în Fond | Numărul solicitanților deserviți. Nivelul de deservire | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat restaurate 2 mape; nr. materialelor eliberate - 561 rapoarte; 306 persoane deservite |
|  | 6.6.2. deservirea solicitanților cu materialele geologice din Fond; evidența materialelor eliberate |  |  |  |  |  |
| 6.7. Efectuarea analizei și evidența corpurilor de apă în cadrul Programului Inițiativa pentru Apă a Uniunii Europene Plus (EUWI+) | 6.7.1. revizuirea lucrărilor de identificare a corpurilor de apă | Nr. corpurilor de apă revizuite. | Trimestrul I-IV | Bugetul de stat | SFSIS | Realizat delimitate și revizuite 11 corpuri de apă subterană În Fondul de Stat este prezentată Darea de seamă |
|  | 6.7.2. evaluare riscurilor și presiunii corpurilor de apă |  |  |  |  |  |
|  | 6.7.3. delimitarea corpurilor de apă transfrontaliere |  |  |  |  |  |